## Slide 1
PLAN DE
ACTIVIDADES
ANTOJO-VIRTUAL
Hecho por:
SONIA ALEXANDRA SOLORZANO RAMOS
FAYBER ESTYBEN DIAZ TIERRADENTRO
LUIGER DALIETH LEDEZMA ASPRILLA

## Slide 2
¿QUE ES UN PLAN DE ACTIVIDADES?
Es un documento donde se organizaran las actividades necesarias para comprender las necesidades del cliente, identificar los requisitos y definir cómo se desarrollará el software.
Objetivo: Organizar las tareas de análisis para garantizar que el proyecto cumpla con los requisitos del cliente.

## Slide 3
MODELO DE DESAROLLO SELECCIONADO
  Se eligio SCRUM como metodología de desarrollo porque permite gestionar el proyecto de manera ágil y organizada, adaptándose fácilmente a los cambios que puedan surgir durante el proceso.
  Scrum divide el trabajo en Sprints, lo que permite entregar funcionalidades de forma incremental y obtener resultados funcionales en periodos cortos.
SCRUM

## Slide 4
ANALISIS DEL DESAROLLO DE PLAN DE ACTIVIDADES
Es una plataforma web y móvil que permite:
  Registrar usuarios.
  Registrar emprendimientos.
  Consultar productos.
  Personalizar pedidos.
  Realizar pagos.
  Calificar los negocios.
Estas características permiten definir los requisitos del sistema.

## Slide 5
CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | ACTIVIDAD DE ANALISIS
Registro de usuarios. | Levantamiento y validacion de los requisitos.
Registro de negocios | Elaboracion de historias de usuario
Gestion de productos | Modelado de casos de uso
Busqueda y filtros | Análisis de requisitos funcionales
Pedidos personalizados | Priorización en el product Backlog
RELACION CON EL PROYECTO

## Slide 6
N° | ACTIVIDAD | DESCRIPCION | RESPONSABLE/S | DURACION | ENTREGABLE
1° | Levantar requisitos | Identificar clientes, usuarios y negocios que interactuarán con el sistema. | EQUIPO DEL PROYECTO | 1 DIA | Lista de requisitos
2° | Clasificar requisitos | Separar los requisitos en funcionales y no funcionales. | EQUIPO DEL PROYECTO | 2 DIAS | Documento de requisitos
3° | Elaborar HU | Redactar las historias de usuario y definir sus criterios de aceptación. | EQUIPO DEL PROYECTO | 1 DIA | Historias de usuario
4° | Modelar los procesos | Elaborar diagramas de casos de uso y de actividades del sistema. | EQUIPO DEL PROYECTO | 1 DIA | Diagramas UML
5° | Elaborar el documento SRS | Organizar toda la información de requisitos recolectados. | EQUIPO DEL PROYECTO | 2 DIAS | Validar SRS

## Slide 7
MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN